지정학 위기지수 · 진단/예측 모델링
피드백 통합 수정 플랜

작성일: 2026-07-16  |  근거: documents/5.feedback/260716_claude_feed_back.md, 260716_codex_feed_back.md
대상 광종: 구리(CU) · 니켈(NI) · 코발트(CO) · 리튬(LI) · 희토류(REE)

두 AI 검토(Claude·Codex)의 지적사항을 중복 제거·통합해 항목화하고, 조치 성격에 따라 P0(즉시 정정)~P3(장기 고도화)로 우선순위를 매겼다. 두 피드백에서 공통으로 지적된 항목은 '공통'으로 표기했다.

# 0. 총평 및 우선순위 요약

두 피드백의 성격이 다르다. Claude 피드백은 이미 완성된 지수·모델의 파라미터·계수에 대한 근거 보강과 수치 검증(그리드서치, 계수 분해, 신뢰구간, 문서 내 수치 불일치)에 집중한다. Codex 피드백은 더 근본적으로 '3단계 경보체계가 법정 근거(붙임2)상 3계열(정세불안·시설수송·가격변동성) 병렬 구조인데, 실제로는 시설·수송 계열이 미착수 상태로 남아 있어 자칫 완성된 3계열 모델처럼 보일 위험'을 지적한다. 이는 계약 정합성과 직결되는 문제이므로 파라미터 근거 보강보다 먼저 처리해야 한다.

우선순위 체계: P0=즉시(문서·표기 정정, 공수 1일 이내) / P1=이번 감사 라운드 전 필수(구조·핵심 근거, 계약 리스크 직결) / P2=강건성 보강(다음 라운드까지 처리) / P3=장기 고도화(운영 단계 과제).

| 우선순위 | 항목 수 | 성격 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 4 | 문서·표기 정정 — 이미 아는 사실을 명시화. 재작업 불필요, 즉시 반영 가능 |
| P1 | 9 | 구조 재정의·핵심 근거 — 계약(법정 경보체계) 정합성 및 대표 성능수치 신뢰성 직결 |
| P2 | 13 | 파라미터·모델 강건성 실증 — 다음 감사 라운드 방어력 보강 |
| P3 | 5 | 장기 고도화·운영 준비 — 운영 배포 이후에도 지속 가능 |

진행 현황(2026-07-16 갱신): P0 4/4 완료. P1 9개 중 7개 완료(A-1·A-2·A-3·A-4·D-4·C-1·C-2) + 1개 부분완료(B-1) + 1개 미착수(A-5, 사람 판정 필요). 신규 산출물: geo/dimension.py·geo/prob_decompose.py(신규 모듈), geo_event.dimension 컬럼(DB 백필), 경보_3계열_구조_정의_260716.md(신규 설계문서), 백테스트/검증 리포트 3종. 실행 로그는 komir/docs/WORKLOG.md 2026-07-16 각 항목 참고. P2·P3·A-5는 다일간 워크스트림/사람판정이 필요해 이번 실행 범위 밖.

# 1. P0 — 즉시 정정 (문서·표기)

아래 4건은 이미 확보된 정보를 문서에 명시하기만 하면 되는 항목으로, 재분석 없이 오늘 중 반영 가능하다.

| ID | 우선순위 | 항목 | 출처 | 배경/문제 | 조치안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | P0 완료 | 문서 내 동일 실험 수치 불일치 해소 | Claude | geo index QWK 기여도가 문서마다 0.012 vs 0.001로 다르게 기재, 근사중복 단계별 모집단 산수 불일치 | 처리 완료(2026-07-16): 재확인 결과 같은 실험의 다른 값이 아니라 서로 다른 두 지표(report.md의 0.012=피처 제거 민감도, partial_pooling.md의 0.001=모델 구조 비교)가 'dQWK'라는 같은 명칭을 공유해 오인된 것으로 확인 — 양쪽 문서에 정정주석 추가. 근사중복 3단계는 DB 직접 재실행으로 재검산: 원본 1,815,193건→정확일치dedup -471,107건(1,344,086건)→근사중복dedup -112,167건→최종 1,231,919건. indexer.py의 낡은 '6,510건 중 53건' 예시 주석도 정정 |
| F-2 | P0 완료 | v1(≥1건 타깃)/v2(버스트 타깃) 표기 명확화 | Claude+Codex | NB2 확률화가 P(y≥1)→P(y≥P90 burst)로 목표변수 자체가 바뀌었는데, 발주처에 보고된 급증확률 수치가 어느 버전인지 문서상 불명확 | 처리 완료(2026-07-16): geo/prob_model.py 코드 확인 결과 현재 프로덕션은 v2(burst)만 산출(v1은 코드에서 완전히 대체, 병행 산출 없음). 중간진행상황보고_260716.docx 표 헤더에 '[v2: P(y≥P90 burst)]' 태그 추가 + 해석 단락에 v1 대체 경위 각주 추가 |
| F-3 | P0 완료 | scale_k 재앵커 불연속 시점 마킹 | Claude | v1→v2 재앵커로 REE가 3일 만에 지수 +70% 변동 — '실제 위기 급등'과 '척도 변경'을 구분할 수 없음 | 처리 완료(2026-07-16): dashboards/mineral_crisis_dash.{template,}.html의 draw()에 DATA.versionBoundary 기반 점선 수직 마커+라벨 렌더링 로직 신규 추가, footnote에 설명 추가. 부수 발견: 배포본 데이터가 07-12 생성(v2 재앵커 07-15 이전)이라 재생성 필요 경고 병기 — 실제 versionBoundary 값 주입은 §7 운영 배포 단계로 이관 |
| F-4 | P0 완료 | 3계열 경보체계 현황을 있는 그대로 명기 | Codex | 현재 구현은 (A)분위수 기본단계+(B)규칙 오버라이드+(C)히스테리시스이며 법정 3계열(정세불안/시설·수송/가격변동성) 병렬 구조가 아님. 완성된 3계열 모델로 오인될 위험 | 처리 완료(2026-07-16): 프로세스정리_외부AI검토용·확정아키텍처_모델링정리_v1 두 문서는 이미 '경보 3계열 완전체'를 잔여 항목으로 명시 중(확인만). 유일하게 누락됐던 중간진행상황보고_260716.docx '8. 남은 작업' 표에 '경보체계 현황 정정' 행 신규 추가 — '4단계 경보는 운영 중이나 3계열 완전체는 아님'을 명문화 |

# 2. 구조·거버넌스 재정의 — 경보체계 근본 (P1 다수)

Codex 피드백의 핵심 지적. 법정 경보기준(자원안보특별법 시행령 붙임2)이 요구하는 3계열 병렬 구조를 실제로 완성하거나, 완성 전까지 축소 구현임을 계약상 방어 가능한 형태로 문서화해야 한다. WORKLOG상 3계열 병렬 max 결합은 2026-07-08 설계(v1)에서 이미 정의됐으나, 계열2(시설·수송) 트리거를 위한 event_type→dimension(ops/trade/corridor/input) 재매핑은 실행되지 않은 상태다.

작업량 재확인(2026-07-16): WORKLOG(2026-07-12 갱신)는 대상을 '이벤트 650만건'으로 기재했으나, canonical 웨어하우스 DB(komir/warehouse/minerals.duckdb)의 geo_event 테이블을 직접 조회한 실측값은 1,815,194건으로 약 3.6배 과대 추정된 수치였다. 추가로 ① dimension 컬럼이 현재 스키마에 아예 존재하지 않아 규칙 매핑 이전에 컬럼 마이그레이션이 선행돼야 하고, ② event_type 값 자체가 비정규화 상태(최상위 '뉴스' 1,197,020건=66%가 모호한 범주, '정책'/'policy'/'Policy'/'geopolitical/policy' 등 동일 개념이 한글·영문·대소문자로 분산)라 규칙 매핑 전에 값 정규화가 먼저 필요함을 확인했다. 대상 건수는 절반 이하로 줄었지만 컬럼 마이그레이션·값 정규화가 선행 공정으로 추가된다.

출처: 조회(2026-07-16) 건수: duckdb komir/warehouse/minerals.duckdb -c "select count(*) from geo_event" → 1,815,194  |  스키마·분포: -c "describe geo_event"(dimension 컬럼 부재) / -c "select event_type, count(*) n from geo_event group by 1 order by 2 desc limit 20"(비정규화 확인)

| ID | 우선순위 | 항목 | 출처 | 배경/문제 | 조치안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | P1 완료 | 3계열 지수 구조 명확화 절 신설 | Codex | 정세불안·시설수송·가격변동성 각 계열의 산출방법과 최종 경보 결합 방식이 별도 문서화돼 있지 않음 | 처리 완료(2026-07-16): 신규 문서 경보_3계열_구조_정의_260716.md 작성 — 계열별 산출 로직 표(정세불안=geo_idx+NB2, 가격변동성=진단모델 nowcast, 시설수송=dimension 분류) 명문화 |
| A-2 | P1 완료(범위조정) | 시설·수송 계열 지수 신규 구축 | Codex | 광산폐쇄·제련소사고·항만물류차질·운송제한·생산중단·재고급감 이벤트가 지정학 이벤트에 섞여 있어 별도 dimension으로 분리되지 않음. 실측 재확인: 대상은 650만 건이 아니라 GeoEvent 1,815,194건(실측, 3.6배 과대추정 정정) | 처리 완료·범위조정(2026-07-16): geo/dimension.py(신규, event_type 32,398종→ops/corridor/trade/input/policy 5분류) 작성, geo_event.dimension 컬럼 추가·전량 백필(1,815,194건, 행수 불변 확인). 단, alert.py에 max(점수단계,계열1,계열2) 하드 결합은 백테스트로 기각 — dimension∈{ops,corridor} 전용 트리거를 구 광역 트리거와 동일 방법론으로 검증한 결과 lift ×0.4(기저 이하, 구 광역의 ×0.9보다 오히려 나쁨) → 데이터 계층은 보존(설명·XAI용), 에스컬레이션 결합은 미채택. 상세: 경보_3계열_구조_정의_260716.md §3 |
| A-3 | P1 완료 | 지수별 target/label 정의 고정 | Codex | 각 지수가 예측 대상인지, 설명변수인지, 중간 score인지 불명확 | 처리 완료(2026-07-16): 경보_3계열_구조_정의_260716.md §1에 표로 고정 — 계열①③=중간score(설명변수), 계열②=설명·보고 전용 지표(A-2 백테스트 근거로 경보단계 미반영), 최종경보만 예측 라벨 |
| A-4 | P1 완료 | 최종 경보 결합 방식 재정의 | Codex | 최댓값/가중합/학습모델 중 무엇을 쓰는지, 오버라이드 적용 위치, 히스테리시스 전/후 단계 구분이 문서상 불명확 | 처리 완료(2026-07-16): 경보_3계열_구조_정의_260716.md §2에 (A)(B)(C) 순서도 명문화. '단계=max(점수단계,계열1,계열2)'(2026-07-08 v1 설계)는 A-2 백테스트 증거로 공식 폐기하고 '계열③ 주축+계열①간접+계열②설명전용'으로 재정의(의도적 변경, 근거 명시) |
| A-5 | P1 | 라벨 품질 검증(수동검수) | Codex | 지정학지수의 severity·direction·event_type이 LLM 자동추출값뿐이라 흔들리면 지수 판별 전체가 흔들림 | 발행처·사건유형별 계층표집 200~300건 수동검수 표본 구성, LLM 추출값과 사람 판정 일치율(Cohen's kappa) 산출·보고. 불일치 패턴 발견 시 프롬프트/추출기 개선 — 미착수(사람 판정 필요, 발주처· 검토자 협의 필요) |
| D-4 | P1 완료 | v2 재적합 후 8종 후보 재비교 여부 확인 | Claude | Ridge(완전풀링) 승자 자리가 v2(지수 정밀화) 조건에서 실제로 재검증됐는지, 아니면 v1 비교 결과에 승자 점수만 업데이트한 것인지 불명확 — 대표 성능수치(QWK 0.925)의 신뢰성 문제 | 처리 완료(2026-07-16): diagnosis_opt.py 코드 확인 결과 매 실행마다 FOLDS×8후보 전체를 처음부터 재학습하는 구조(승자만 갱신은 구조적으로 불가능)이며, comparison.csv(8행, 8종 전체)·comparison_folds.csv(24행=8종×3폴드) 모두 mtime 07-16 00:23으로 report.md와 동일 — v2 재앵커(07-15) 이후 8종 전체가 실제로 재실행됐음을 파일 증거로 확정. 우려 해소, 추가조치 불요 |

# 3. 지정학 지수 — 파라미터·설계 근거 보강

| ID | 우선순위 | 항목 | 출처 | 배경/문제 | 조치안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | P1 부분완료 | severity·sgn 하드코딩 값 재검증 | Claude | 민감도 검증에서 '취약'으로 나온 두 성분(severity, sgn)이 근거 없이 하드코딩(supply_up=-0.5, neutral=+0.2 등)됨 | 부분 완료(2026-07-16): 전면 그리드서치는 과적합 위험으로 보류, 고신뢰소스 이벤트(4,861건)×발생주 다음 4주 누적수익률로 방향성 실증 점검. severity 선형가중은 supply_down(62%)에서 단조 dose-response로 지지됨(유지 권고). supply_up(-0.5)은 부호가 실증과 반대(평균 forward 수익률 +0.0028, 크기는 작음) — 재검증 필요 항목으로 격상. 전면 재추정은 P2 잔여로 이관 |
| B-2 | P2 | rel(발행처신뢰도) 실증 근거 보강 | Claude+Codex | 현재 상식적 배정(0.6~1.4)으로 임의값처럼 보임 | event study(§7-3) 결과인 정부공시(US_FederalRegister/CN_MOFCOM)의 선행성 실증을 rel=1.4 배정의 근거로 역이용해 설계문서에 인용, 민감도 분석 결과(B-1 반영판)와 함께 병기 |
| B-3 | P2 | 곱셈식 vs 가중합/log-additive 대안 비교 | Codex | 현재 severity×rel×conc×direction×imp_mult 곱셈 구조는 한 성분 오류에 민감 | 가중합, log-additive 두 대안 구조를 동일 데이터로 산출해 경보 순위(Jaccard)·성능(QWK) 안정성을 곱셈식과 비교하는 실험 1건 추가 |
| B-4 | P2 | conc × imp_mult 상관관계/이중계상 점검 | Claude | 글로벌 생산집중(conc)과 한국 수입집중(imp_mult)이 상관돼 있으면 동일 신호를 두 번 반영하는 셈 | 5광종 conc·imp_mult 상관계수 산출, ¦r¦>0.5인 광종은 곱셈 대신 max 또는 직교화(잔차화) 조정 검토 |
| B-5 | P2 | volume normalization on/off 비교 | Codex | 보도량 드리프트 보정(EWMA 52주)이 실제 위기 신호(전쟁·팬데믹·대규모 제재 등 공통충격)까지 눌러버릴 가능성 | 정규화 on/off 두 버전으로 랜드마크 사건(2020 팬데믹, 2022 러-우, REE 수출통제 등) 주간 지수를 비교. 공통충격이 과도하게 눌린다면 공통충격을 정규화와 분리된 별도 변수로 유지하는 방안 검토 |
| B-6 | P2 | near-dup 잔존 12% 영향 정량화 | Codex | 키 기반 dedup 후 임베딩 검증상 잔존 근사중복이 12.0%로 확인됐으나 이것이 지수 순위·경보 단계·확률모델에 미치는 영향은 미측정 | 잔존 근사중복 제거 시뮬레이션(표본 기반 가중치 조정)으로 지수 순위 Jaccard, 경보단계 변화, NB2 확률 변화폭을 정량화해 2단계(BGE-M3 전량) 도입의 실익을 수치로 판단 |
| B-7 | P2 | 상위 이벤트 20개 주간 사례표 추가 | Codex | 지수 상위 주간에 어떤 사건이 포함됐는지 사람이 읽을 수 있는 형태로 제시된 자료가 없어 신호의 타당성을 빠르게 검토하기 어려움 | 광종별 지수 상위 20개 주간의 대표 이벤트(발행처·헤드라인·severity·direction)를 표로 정리해 설계문서·대시보드에 상시 게재 |

# 4. NB2 확률모델 보완

| ID | 우선순위 | 항목 | 출처 | 배경/문제 | 조치안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | P1 완료 | target 변경(v1→v2) 전후 분리 평가 | Claude+Codex | P(y≥1)에서 P(y≥P90 burst)로 목표변수 자체가 바뀌었는데, 성능 개선이 target 변경 때문인지 모델 개선 때문인지 구분되지 않음 | 처리 완료(2026-07-16): 동일 모델구조(피처·분할 동일)에서 target만 바꿔 재적합 — v1은 CU·NI 학습기저율 100%(무정보)·REE는 기준선보다 -0.357 악화(치명적)로 애초에 무의미했음이 확정 재확인. v2 전환 후 CU +0.0055·NI +0.0058·REE +0.0612(개선) vs CO -0.0011(동률) vs LI -0.0103(열세)로 기존 정성 서술이 정량 재확인. 결론: v2 우위는 '쉬운 타깃 착시'가 아니라 반대(v1이 무의미했던 것을 burst 재정의가 복원) |
| C-2 | P1 완료 | b0~b3 계수별 기여도 분해 공개 | Claude | 진단모델의 dQWK 같은 피처 기여도 분해가 NB2 확률화 레이어에는 없음. b1(EWMA)이 지배적이면 사실상 관성 모델일 위험 | 처리 완료(2026-07-16): 신규 geo/prob_decompose.py(diagnosis_opt.py dQWK와 동일 방법론) 실행 결과 — 광종 평균 dBrier: x_ewma(관성) +0.0107(최대 기여이나 진단모델 y_lag1(0.765)만큼 압도적이지 않음) vs x_geo(지정학지수) -0.0097 vs x_vol(보도량통제) -0.0170(둘 다 평균적으로 제거해도 악화 없음). 광종별 편차 큼(REE는 x_geo/x_vol 부담, LI·NI는 x_ewma 뚜렷). 우려는 부분적으로 사실로 확인, 향후 과제로 x_geo 시차·비선형 재검토 남김 |
| C-3 | P2 | NB2 vs ZINB vs Hurdle 비교 | Claude+Codex | 0인 주 비율이 26~68%로 구조적 0(진짜 사건 없음)일 가능성 — NB2 단독으로 충분한지 미검증 | Poisson·NB2·ZINB·Hurdle NB 4종을 동일 데이터로 적합, Vuong 검정으로 비교. 0 비율이 높은 광종(LI·CO)부터 우선 적용 |
| C-4 | P2 | LI/CO 부진 원인분석 | Codex | NB2가 CU·NI·REE는 개선, CO는 동률, LI는 열세 — 원인 미분석 | LI/CO에 가격·재고·수입편중·정책이벤트 공변량을 추가한 확장모델을 시험적으로 적합해 개선 여부 확인 |
| C-5 | P2 | REE α 폴백 검증 | Claude+Codex | REE는 NB MLE α가 붕괴해 Cameron-Trivedi 모멘트 α(6.81) 폴백을 사용 — 이 대체가 실제 예측력에 미치는 영향이 미검증 | MLE α(붕괴 전 마지막 유효값 또는 인접 광종 평균)와 모멘트 α 폴백 두 버전의 calibration·Brier·log loss를 전후 비교 |
| C-6 | P2 | calibration 검증 확대 | Codex | 현재 Brier만 보고 — 확률 신뢰성 판단에 부족 | calibration curve, decile table, ECE, log loss, PR-AUC를 5광종×v1/v2 전체에 대해 추가 산출·보고 |
| C-7 | P3 | 소표본 광종 계수 신뢰구간 제공 | Claude | REE·CO 등 소표본 광종은 point estimate만 있고 불확실성 표기가 없음 | 부트스트랩 또는 해석적 표준오차로 b0~b3, α의 95% 신뢰구간을 산출해 표에 병기 |

# 5. 수급위기 진단모델 보완

| ID | 우선순위 | 항목 | 출처 | 배경/문제 | 조치안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | P2 | y_lag1(관성) 의존도 완화 방안 검토 | Claude+Codex | 피처 기여도 0.765로 압도적 — 조기경보력보다 지속성 모델에 가까울 위험 | y_lag1 비중을 제한한 구조변경(정칙화 강화, 피처 직교화) 또는 y_lag1 제외 모델과의 앙상블을 시험, 전환월·shock 발생월 성능을 일반 QWK와 별도로 평가 |
| D-2 | P2 | 전환월 중심 평가 강화 | Codex | 일반 accuracy/QWK만으로는 실제 운영에서 중요한 '경보 전환 적중'을 평가하지 못함 | 상향전환·하향전환·심각/경계 진입을 별도 클래스로 분리한 평가표를 표준 리포트에 추가 |
| D-3 | P2 | 니켈(NI) 검증공백 해소 | Claude+Codex | 최근 폴드에 위기 사례가 없어 카파(QWK) 정의 불가 | balanced accuracy·macro recall·event-hit rate 등 대체 지표를 NI 전용으로 채택. 과거 폴드 재현율 재계산 및 합성 위기 시나리오 스트레스테스트 추가 |
| D-5 | P3 | 오버라이드 재검증 주기 설정 | Codex | 지정학 고신뢰 오버라이드는 폐지했으나, 데이터가 쌓이면 다시 유효해질 수 있음 | 분기별(또는 월별) override_backtest.py 재실행을 표준 운영 절차(cron 또는 체크리스트)로 등록, 재유효화 판단 기준(lift·정당화비율 임계값) 사전 정의 |
| D-6 | P3 | 운영용 판정 로그 설계 | Codex | 최종 경보가 왜 나왔는지(기여 지수·주요 이벤트·오버라이드 여부·히스테리시스 여부)를 남기는 체계가 없음 — 운영 단계 설명가능성 문제 | out_diagnosis_alert 발행 시 기여 지수 breakdown, 근거 이벤트 top-N, 오버라이드/히스테리시스 발동 여부를 JSON 근거 필드로 동봉하도록 alert.py 확장(중간보고서에서 이미 '근거 JSON 동봉' 방침과 정합) |

# 6. 수입 예측모델 — 지속 관찰 항목

| ID | 우선순위 | 항목 | 출처 | 배경/문제 | 조치안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | P3 | recursive vs Direct 격차 지속 모니터링 | Claude | 현재 재귀가 근소 우위(MASE 0.94 vs 1.02)이나 36개월 시점 격차(1.71)보다 크게 좁혀지는 추세 | 매 재학습(월간 자동 체인)마다 재귀·Direct MASE를 비교 로그로 축적, 역전 시 자동 전환 임계값을 MSR_FORECAST_METHOD 판정 로직에 사전 정의 |
| E-2 | P3 | HS 계층(bottom-up) 도입 시점 명확화 | Claude | 현재 '품목 단위 요구 시 대응 가능'으로만 되어 있어 대기 상태의 실행 절차가 불명확 | 발주처가 품목별 예측을 요구하는 즉시 bottom-up 파이프라인(hs_hierarchy_eval.py)을 운영에 투입할 수 있도록 전환 체크리스트·필요 리드타임을 사전 문서화 |

# 7. 실행 순서 제안

| 단계 | 기간 | 포함 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 즉시(1~2일) | F-1, F-2, F-3, F-4 | 문서·표기 정정, 재분석 불필요 |
| 2단계 | 이번 감사 라운드 전(1주) | A-1, A-3, A-4, D-4, B-1, C-1, C-2 | 구조 재정의는 대부분 기존 설계(v1 §7-4)를 문서화하는 작업이라 자체는 무겁지 않음. D-4·C-1·C-2는 재실행·재계산 |
| 3단계 | 1~2주 | A-2, A-5, B-2~B-7, C-3~C-6, D-1~D-3 | A-2(시설·수송 계열)는 실측 이벤트 1,815,194건(WORKLOG 기재 650만 건 대비 3.6배 축소 확인)에 대한 컬럼 마이그레이션+값 정규화+재매핑이 필요해 이 중 가장 큰 작업이나, 당초 추정보다는 작업량이 줄었다. 나머지는 독립적으로 병렬 진행 가능 |
| 4단계 | 장기/운영단계 | C-7, D-5, D-6, E-1, E-2 | 운영 배포 이후에도 지속되는 모니터링·고도화 성격 |

의존관계: A-2(시설·수송 계열 구축)가 완료돼야 A-1·A-4(구조 문서·결합방식)가 최종 형태로 확정된다. 그 전까지는 F-4에 따라 '시설·수송 계열 미반영'을 명시한 잠정본으로 A-1·A-4를 먼저 문서화(2단계)하고, A-2 완료 후 갱신(3단계)하는 2단계 접근을 권장한다.

# 8. 항목-출처 매핑

전체 31개 항목 중 7개가 두 피드백에서 공통으로 지적됐다 — 공통 지적 항목(F-2, B-2, C-1, C-3, C-5, D-1, D-3)은 우선순위와 무관하게 근거가 이중으로 확인된 만큼 신뢰도가 높은 지적으로 간주해 조치한다.

| 출처 | 항목 수 | 항목 ID |
| --- | --- | --- |
| Claude만 | 9 | F-1, F-3, D-4, B-1, B-4, C-2, C-7, E-1, E-2 |
| Codex만 | 15 | F-4, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, B-3, B-5, B-6, B-7, C-4, C-6, D-2, D-5, D-6 |
| 공통 | 7 | F-2, B-2, C-1, C-3, C-5, D-1, D-3 |

근거 문서: documents/5.feedback/260716_claude_feed_back.md, 260716_codex_feed_back.md · 교차 참조: komir/docs/WORKLOG.md(2026-07-08 모델 설계 정본 v1, 2026-07-16 감사 잔여 4건), documents/claude_output/프로세스정리_외부AI검토용_260716.docx